****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от | № |

**О внесении изменения в постановление администрации**

**муниципального образования Щекинский район от 10.01.2022 № 1-18 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании**

**город Щекино Щекинского района»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Щекинский район от 01.12.2021 № 12-1551 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Щекино Щекинского района», на основании Устава Щекинского муниципального района Тульской области администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования Щекинский район от 10.01.2022 № 1-18 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать путем опубликования, разместив его полный текст в сетевом издании «Щекинский муниципальный вестник» (http://npa-schekino.ru, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС 77-74320 от 19.11.2018), и разместить на официальном сайте муниципального образования Щекинский район.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30.05.2025.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Щёкинский район** |  | **А.С. Гамбург** |

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Щекинский район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального образования  Щекинский район  от 10.01.2022 № 1 – 18 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования город Щекино Щекинского района**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании**

**город Щекино Щекинского района»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании**

**город Щекино Щекинского района»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Щекинского района (комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| Период реализации | 2022 - 2030 |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | Всего – 8601,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2022 год – 693,7  2023 год – 2166,0  2024 год – 1797,5  2025 год – 3404,7  2026 год – 270,0  2027 год – 270,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год – 0,0 |

**Показатели муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании**

**город Щекино Щекинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента программы/  Задачи структурного элемента программы | Наименование показателя | Единица измерения | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя | Целевые значения показателей | | | | | | | | | Ответственный  за достижение показателя\* | Плановое значение показателя на день окончания действия программы |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **Цель муниципальной программы**  Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Муниципальный проект**  «Формирование комфортной городской среды» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель комитета по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |  |
| 1.1.1.  1  1 | Задача 1  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района  2  2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0,1 | 30,1 | 5,4 | 4,2 | 4,95 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 69,85 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0,4 | 199 | 32 | 28 | 27 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 408 |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв. м | 0,1 | 174,3 | 25,1 | 20 | 6,77 | 23,4 | 20,3 | 22,7 | 24,5 | 21,6 | 24,7 | 363,37 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 0,03 | 66,8 | 8,7 | 4,2 | 5,78 | 4,7 | 4,1 | 4,6 | 4,9 | 4,3 | 4,8 |  | 117,28 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 0,03 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0 | 12,5 | 0 | 100 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс. кв. м | 0,03 | 106,1 | 18,4 | 12,8 | 4,5 | 1,8 | 247,8 | 66,9 | 0 | 4,7 | 0 | 463 |
| Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды | ед. | 0,03 | 0 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций | % | 0,02 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с | % | 0,02 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| финансовым участием граждан и заинтересованных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений | % | 0,01 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 0,02 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Задача  Проверка соответствия составления рабочей документации нормативам и правилам | Доля рабочей документации, соответствующей нормативам и правилам | % | 0,01 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Структура муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании**

**город Щекино Щекинского района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | | 3 |
| **Муниципальный проект**  **«Формирование комфортной городской среды»** | | | |
| Должностное лицо, ответственное за реализацию:  Председатель комитета по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района | | Срок реализации: 2022-2030 | |
| Задача 1  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района | Улучшение качества социальной и культурной жизни муниципального образования город Щекино Щекинского района | |  |
| Задача 2  Проверка соответствия составления рабочей документации нормативам и правилам | Реализация проекта в полном объеме и в установленные сроки, в соответствие с правильно составленной рабочей документацией | |  |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании**

**город Щекино Щекинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента программы, источников финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе, | **693,7** | **2166,0** | **1797,5** | **3404,7** | **270,0** | **270,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района | 693,7 | 2166,0 | 1797,5 | 3404,7 | 270,0 | 270,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальный проект**  «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному проекту, | **543,7** | **386,5** | **1634,6** | **1511,6** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района | 543,7 | 386,5 | 1634,6 | 1511,6 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальный проект**  «Формирование комфортной городской среды в МО город Щекино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному проекту, | **150,0** | **1779,5** | **162,9** | **1893,1** | **170,0** | **170,0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района | 150,0 | 1779,5 | 162,9 | 1893,1 | 170,0 | 170,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Перечень муниципальных проектов муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании**

**город Щекино Щекинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта/Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении проекта | Ответственный исполнитель проекта | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района | Бюджет муниципального образования Щекинский район | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Муниципальный проект, входящий в национальные проекты** | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Формирование комфортной городской среды** | **Администрация Щекинского района (комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района)** | **2022** | **543,7** | **0** | **0** | **543,7** | **0** | **0** |
| **2023** | **386,5** | **0** | **0** | **386,5** | **0** | **0** |
| **2024** | **1634,6** | **0** | **0** | **1634,6** | **0** | **0** |
| **2025** | **1511,6** | **0** | **0** | **1511,6** | **0** | **0** |
| **2026** | **100,0** | **0** | **0** | **100,0** | **0** | **0** |
| **2027** | **100,0** | **0** | **0** | **100,0** | **0** | **0** |
| **2028** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2029** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды |  | 2022 | 343,7 | 0 | 0 | 343,7 | 0 | 0 |
| 2023 | 286,5 | 0 | 0 | 286,5 | 0 | 0 |
| 2024 | 325,2 | 0 | 0 | 325,2 | 0 | 0 |
| 2025 | 386,7 | 0 | 0 | 386,7 | 0 | 0 |
| 2026 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 2027 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  | 2022 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1309,4 | 0 | 0 | 1309,4 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятий по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов |  | 2022 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 2023 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1124,9 | 0 | 0 | 1124,9 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.** | **Формирование комфортной городской среды в МО город Щекино** | **Администрация Щекинского района (комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района)** | **2022** | **150,0** | **0** | **0** | **150,0** | **0** | **0** |
| **2023** | **1779,5** | **0** | **0** | **1779,5** | **0** | **0** |
| **2024** | **162,9** | **0** | **0** | **162,9** | **0** | **0** |
| **2025** | **1893,1** | **0** | **0** | **1893,1** | **0** | **0** |
| **2026** | **170,0** | **0** | **0** | **170,0** | **0** | **0** |
| **2027** | **170,0** | **0** | **0** | **170,0** | **0** | **0** |
| **2028** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2029** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.2.1 | Разработка концепций благоустройства/дизайн-проектов/проверка сметной документации |  | 2022 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 |
| 2023 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 2024 | 162,9 | 0 | 0 | 162,9 | 0 | 0 |
| 2025 | 1893,1 | 0 | 0 | 1893,1 | 0 | 0 |
| 2026 | 170,0 | 0 | 0 | 170,0 | 0 | 0 |
| 2027 | 170,0 | 0 | 0 | 170,0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Формирование комфортной городской среды в МО город Щекино (сверх соглашения) |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 545,3 | 0 | 0 | 545,3 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Подготовка участка для реализации мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды в МО город Щекино (резервный фонд)» |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1134,2 | 0 | 0 | 1134,2 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды  в муниципальном образовании город Щекино  Щекинского района» |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов по муниципальной программе «Формирование современной городской среды**

**в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»,**

**реализуемых на территории муниципального образования город**

**Щекино Щекинского район в 2025 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой запланирована реализация объекта | Пообъектный перечень запланированных мероприятий | Месторасположение объекта |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района | Благоустройство придомовой территории | г. Щекино, ул. Гагарина, д. 16 |
| г. Щекино, ул. Ясенковский проезд, д. 7 |
| г. Щекино, ул. Ясенковский проезд, д. 7а |
| г. Щекино, ул. Победы, д. 15 |
| г. Щекино, ул. Победы, д. 17 |
| г. Щекино, ул. Победы, д. 19 |
| г. Щекино, ул. Л. Толстого, д. 37 |
| г. Щекино, ул. Л. Толстого, д. 39 |
| г. Щекино, ул. Л. Толстого, д. 41 |
| г. Щекино, ул. Л. Толстого, д. 55 |
| г. Щекино, ул. Ленина, д. 56 |
| г. Щекино, ул. Молодежная, д. 3 |
| г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 4 |
| г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 29 |
| г. Щекино, ул. Базовая, д. 3 |
| г. Щекино, ул. Учебная, д. 3 |
| г. Щекино, ул. Учебная, д. 5 |
| г. Щекино, ул. Емельянова, д. 22 |
| г. Щекино, ул. Емельянова, д. 28 |
| г. Щекино, ул. Школьная, д. 28 |
| г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 10 |
| Благоустройство общественных территории | Устройство детской площадки возле д. 2 по ул. Пролетарская г. Щекино |
| Устройство детской площадки возле д. 15 по ул. Льва Толстого г. Щекино |
| Устройство детской площадки на пересечении ул. Емельянова и ул. Гагарина г. Щекино |
| Пешеходная зона вблизи общественной территории на пересечении ул. Емельянова и ул. Гагарина г. Щекино |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Щекино  Щекинского района» |

**ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы муниципального образования город Щекино**

**Щекинского района «Формирование современной городской среды**

**в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования показателя** | **Описание системы мониторинга показателя** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | Показатель определяется как отношение количества благоустроенных в отчетном периоде дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляет комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежегодно. |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Показатель определяется суммированием количества благоустроенных в отчетном периоде дворовых территорий | Мониторинг показателя осуществляет комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально. |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв. м | Показатель определяется суммированием площади отремонтированного в отчетном периоде асфальтового покрытия дворовых территорий | Мониторинг показателя осуществляет комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально. |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | Показатель определяется как отношение численности населения, проживающего на территории муниципального образования Щекинский район, обеспеченными благоустроенными дворовыми территориями на конец отчетного периода, к общей численности населения, проживающего на территории муниципального образования город Щекино | Мониторинг показателя осуществляет комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежегодно. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | Показатель определяется как отношение количества благоустроенных в отчетном периоде общественных территорий к общему количеству общественных территорий | Мониторинг показателя осуществляет комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежегодно. |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Показатель определяется суммированием количества благоустроенных общественных территорий на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляет комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально. |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс. кв. м | Показатель определяется суммированием площади благоустроенных общественных территорий на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляет комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально. |
| Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды | ед. | Показатель определяется суммированием количества проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, городские праздники «День двора», «День улицы» и др.) на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляет комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально. |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций | % | Показатель определяется как отношение количества проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций на конец отчетного периода, к общему количеству реализованных проектов на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляет комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально. |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций | % | Показатель определяется как отношение количества проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций на конец отчетного периода, к общему количеству реализованных проектов на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляет комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежегодно. |
| Доля реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений | % | Показатель определяется как отношение количества реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений на конец отчетного периода, к общему количеству представленных дизайн-проектов на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляет комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежегодно. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | Показатель определяется как отношение количества дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций (трудовом, финансовом) в соответствующих мероприятиях в течение планового года, к общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | Мониторинг показателя осуществляет комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежегодно. |
| Доля рабочей документации, соответствующей нормативам и правилам | % | Показатель определяется как отношение количества соответствующей всем нормативам рабочей документации, к общему количеству рабочей документации | Мониторинг показателя осуществляет комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района постоянно. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**