****

**Тульская область**

**Муниципальное образование**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 27.03.2019 № 3-470

**О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 05.10.2017 № 10-1300 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района на 2018-2024 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов город Щекино Щекинского района от 22.02.2019 № 8-46 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Щекино Щекинского района от 19.02.2018 № 6-29 «О бюджете муниципального образования город Щекино Щекинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации Щекинского района от 20.07.2015 № 7-1118 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Щекино Щекинского района», на основании Устава муниципального образования город Щекино Щекинского района администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Щекинского района от 05.10.2017 № 10-1300 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района на 2018-2024 годы», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д.1.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Первый заместитель главы администрации муниципального образования Щекинский район** | **А.С. Гамбург** |

дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский

Согласовано:

А.П. Рыжков

Е.Н. Афанасьева

А.О. Шахова

О.В. Васина

Д.А. Субботин

Т.Н. Еремеева

Исп.: Суркова Татьяна Ильинична

тел. 8 (48751) 5- 78-64

О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 05.10.2017 № 10-1300 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района на 2018-2024 годы»

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Щекинский район  от 27.03.2019 №  3-470  Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Щекинский район  от 05.10.2017 № 10-1300 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**город Щекино Щекинского района**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района на 2018-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Программы | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| Соисполнители Программы | - |
| Участники Программы | Финансовое управление администрации Щекинского района, Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района, МКУ «ЩГУЖиБ» |
| Цель (цели) Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района |
| Задачи Программы | 1) Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.  2) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района.  3) Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района.  4) Обеспечение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1) Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %.  2) Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов, %.  3) Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.  4) Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования, %  5) Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед.  6) Площадь отремонтированного асфальтового покрытия, тыс. кв. м  7) Количество установленных уличных осветительных приборов, ед.  8) Доля общественных территорий, прошедших общественные обсуждения, % |
| Программно-целевые инструменты Программы: перечень основных мероприятий | **Основное мероприятие** «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»  **Основное мероприятие** «Благоустройство территорий общего пользования в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»  **Основное мероприятие** «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по организации благоустройства территории поселения в части реализации проектов государственной программы Тульской области «Формирование современной городской среды в Тульской области» на территории города Щекино» |
| Сроки реализации Программы | 2018 – 2024 |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет **20 449,3 тыс. руб.**  в том числе по годам:  2018 год – 5 328,8 тыс. руб.  2019 год – 4 720,5 тыс. руб.  2020 год – 2 200,0 тыс. руб.  2021 год –2 200,0 тыс. руб.  2022 год – 2 000,0 тыс. руб.  2023 год – 2 000,0 тыс. руб.  2024 год – 2 000,0 тыс. руб.  Источник финансирования:  бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района составляет **20 449,3 тыс. руб.**  в том числе по годам:  2018 год – 5 328,8 тыс. руб.  2019 год – 4 720,5 тыс. руб.  2020 год – 2 200,0 тыс. руб.  2021 год –2 200,0 тыс. руб.  2022 год – 2 000,0 тыс. руб.  2023 год – 2 000,0 тыс. руб.  2024 год – 2 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования на 88,8%;  2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 25,5%;  3. Увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов на 24,5 %;  4. Количество благоустроенных территорий общего пользования - 9 ед.;  5. Количество благоустроенных дворовых территорий – 122 ед.;  6. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий – 110,6 тыс. кв. м.;  7. Количество установленных уличных осветительных приборов - 272 ед.  8. Доля общественных территорий, прошедших общественные обсуждения – не менее 50 %. |

**Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной Программы**

**1. Характеристика сферы реализации Программы**

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие современной городской среды на территории муниципального образования город Щекино, в том числе выполнить работы по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на территории муниципального образования город Щекино находятся 765 многоквартирных домов, которые в совокупности образуют около 685 дворовых территорий общей площадью 2723,3 тыс. кв.м.

Планомерная работа по благоустройству дворовых территорий в городе Щекино началась в 2012 году.

В настоящее время комплекс работ по благоустройству частично или полностью выполнен на 114 дворовых территориях, что составляет 16,6 % от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов. Общая площадь благоустроенных дворовых территорий составляет 355,1 тыс.кв.м.

В 2019 году планируется благоустроить 14 дворовых территорий.

5669 человек проживает в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, что составляет 11% населения города Щекино.

Несмотря на реализуемые мероприятия, уровень благоустройства более 80% дворовых территорий можно охарактеризовать, как неудовлетворительный.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие междворовых проездов и дворовых территорий. Кроме того, резко возросшее количество личного автотранспорта привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенных стоянок для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.

Отсутствуют элементы озеленения, детские игровые и спортивные площадки.

На территории города Щекино имеется 12 территорий общего пользования общей площадью 412,59 тыс. кв. м.

В составе озелененной территории 8 скверов, 3 парка.

Основные парки - «Лесная поляна», «Старый парк», «Парк Городского дома культуры».

Парк «Лесная поляна» расположен в северо-западном микрорайоне города Щекино по ул. Гагарина, относится к паркам общегородского и районного значения. Площадь территории составляет 25 га. Территория парка непосредственно граничит с физкультурно-оздоровительным комплексом.

Парк «Старый парк» и «Парк Городского дома культуры» расположены в центральной части города Щекино по ул. Советская. Общая площадь территории составляет 3,2 га. «Старый парк» является взаимосвязанной структурной частью парка Городского дома культуры. Территория парков граничит с жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры.

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации Щекинского района за последние годы является создание и восстановление зон отдыха на территории города Щекино.

В 2016 году в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в парке «Лесная поляна» проведены работы по валке аварийных и зараженных вредителями деревьев, вырубке подлеска, устройству асфальтобетонного покрытия входной зоны, установке малых архитектурных форм и детской площадки, устройству партерных газонов на общую сумму 7 026 306,48 рублей.

В парке «Старый парк» проведены работы по устройству металлического забора по кирпичным столбам, капитальному ремонту входной группы, по валке аварийных и зараженных вредителями деревьев, вырубке подлеска на общую сумму 2 397 861, 04 рублей.

Однако проблемным вопросом остается продолжение работ по благоустройству данных парков.

К первоочередным мероприятиям по благоустройству парков следует отнести устройство асфальтобетонного покрытия дорожек, установка малых архитектурных форм, освещение парков.

Так, в 2017 году в парках «Лесная поляна» и «Старый парк» организованы дорожки с твердым покрытием, установлены малые архитектурные формы, устройство освещения. Благоустройство парков «Лесная поляна» и «Старый парк» создало социальную привлекательность данных рекреационных территорий города, а также дает возможность использования парков для активного отдыха горожан и гостей города.

**2. Цели и задачи Программы**

Целью данной Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района.

Задачи Программы:

1) создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения;

2) повышение уровня благоустройства дворовых территорий в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района;

3) повышение уровня благоустройства территорий общего пользования в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района;

4) обеспечение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района.

1. **Перечень мероприятий по реализации муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения по годам реализации программы** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | **Исполнитель (соисполнитель)** |
| **Всего** | **в том числе за счет средств:** | | | | |
| **федерального бюджета\*** | **бюджета Тульской области\*** | **бюджета МО Щекинский район\*** | **бюджета МО г. Щекино Щекинского района\*** | **внебюджетных источников\*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | **2018-2024** | **85,0** |  |  |  | **85,0** |  | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |
| 2018 | 85,0 |  |  |  | 85,0 |  |
| 2019 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2020 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2021 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2022 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2023 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| **2. Основное мероприятие Благоустройство территорий общего пользования** | **2018-2024** | **10 400,0** |  |  |  | **10 400,0** |  | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района |
| 2018 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2019 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2020 | 2 200,0 |  |  |  | 2 200,0 |  |
| 2021 | 2 200,0 |  |  |  | 2 200,0 |  |
| 2022 | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 |  |
| 2023 | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 |  |
| 2024 | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 |  |
| **3. Основное мероприятие**  **Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по организации благоустройства территории**  1 | **2018-2024** | **9 964,3** |  |  |  | **9 964,3** |  | 9 |
| 2018 | 5 243,8 |  |  |  | 5 243,8 |  |
| 2019 | 4 720,5 |  |  |  | 4 720,5 |  |
| 2020 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **поселения в части реализации проектов государственной программы Тульской области «Формирование современной городской среды в Тульской области» на территории города Щекино** | 2021 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 2022 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2023 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 3.1. Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по организации благоустройства территории поселения в части реализации проектов государственной программы Тульской области «Формирование современной городской среды в Тульской области» на территории города Щекино | **2018-2024** | **7 941,0** |  |  |  | **7 941,0** |  |  |
| 2018 | 3 220,5 |  |  |  | 3 220,5 |  |
| 2019 | 4 720,5 |  |  |  | 4 720,5 |  |
| 2020 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2021 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2022 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2023 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 3.2. Расходы за счет переданных полномочий на организацию благоустройства территории поселений в части реализации проектов ГП «Формирование современной городской среды в ТО» за счет дополнительных средств бюджетов поселений | **2018-2024** | **2 023,3** |  |  |  | **2 023,3** |  |  |
| 2018 | 2 023,3 |  |  |  | 2 023,3 |  |
| 2019 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2020 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2021 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2022 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2023 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| **Всего по Программе**  1 | **2018-2024** | **20 449,3** |  |  |  | **20 449,3** |  | 9 |
| 2018 | 5 328,8 |  |  |  | 5 328,8 |  |
| 2019 | 4 720,5 |  |  |  | 4 720,5 |  |
| 2020 | 2 200,0 |  |  |  | 2 200,0 |  |
| 2021 | 2 200,0 |  |  |  | 2 200,0 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2022 | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 |  |  |
| 2023 | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 |  |  |
| 2024 | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 |  |

\*объемы определяются после подведения итогов оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» муниципального образования город Щекино Щекинского района и подтверждения объема бюджетных ассигнований бюджета Тульской области

1. **Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цели и задачи муниципальной Программы** | **Перечень целевых показателей (индикаторов)** | **Вес целевого показателя (индикатора)** | **Базовое значение показателя на начало реализации программы** | | **Значение показателей по годам реализации муниципальной Программы** | | | | | | | | **Плановое значение на день окончания действия Программы** |
| **2018** | **2019** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель**  Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача № 1**  Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.  **Задача № 2**  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района.  **Задача № 3**  Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района.  **Задача № 4**  Обеспечение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | **0,1** | | **12,3** | 0,6 | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 16,5 |
| Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов, % | **0,1** | | **12,3** | 1,0 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 16,3 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | **0,2** | | **94** | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 122 |
| Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования, % | **0,2** | | **11,2** | 11,1 | | 11,1 | 11,1 | 22,2 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 100,0 |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед. | **0,1** | | **1** | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия, тыс. кв. м | **0,1** | | **91,7** | 2,7 | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 110,6 |
| Количество установленных уличных осветительных приборов, ед. | **0,1** | | **90** | 26 | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 272 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Доля общественных территорий, прошедших общественные обсуждения, % | **0,1** | | **х** | 62,5 | | 62,5 | 65,0 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 64,6 |

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для жизни, работы и отдыха населения на территории муниципального образования города Щекино Щекинского района.

Оценка эффективности и результативности Программы проводится ответственным исполнителем посредством расчета индекса результативности реализации Программы.

1. **Общая потребность в ресурсах муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы** | **Источник финансирования** | **Объем расходов (тыс. руб.)** | | | | | | | |
| **Всего** | **в том числе по годам:** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная Программа | Формирование современной городской среды  в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района  на 2018-2024 годы | Всего | **20 449,3** | **5 328,8** | **4 720,5** | **2 200,0** | **2 200,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО Щекинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО г. Щекино Щекинского района | 20 449,3 | 5 328,8 | 4 720,5 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Характеристика**

**показателей результативности муниципальной Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования показателя** | **Описание системы мониторинга показателя** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | (S рем./S общ.)\*100%, где  S общ. – общая площадь дворовых территорий, кв. м.  S рем. – площадь отремонтированных дворовых территорий за отчетный период, кв. м. | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС-2, актов сдачи-приемки выполненных работ |
| Доля МКД с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества МКД | % | (К общ./К благ.)\*100%, где  К общ. – общее количество дворовых территорий, ед.  К благ. – количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период, ед. | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС-2, актов сдачи-приемки выполненных работ |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Определяется суммированием количества благоустроенных дворовых территорий за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС-2, актов сдачи-приемки выполненных работ |
| Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования | % | (S рем./S общ.)\*100%, где  S общ. – общая площадь территорий общего пользования, кв. м.  S рем. – площадь отремонтированных территорий общего пользования за отчетный период, кв. м. | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС-2, актов сдачи-приемки выполненных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | Определяется суммированием количества благоустроенных территорий общего пользования за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС-2, актов сдачи-приемки выполненных работ |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв. м | Определяется суммированием площадей, отремонтированных дорог в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС-2, актов сдачи-приемки выполненных работ |
| Количество установленных уличных осветительных приборов | ед. | Определяется суммированием количества установленных уличных осветительных приборов в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС-2, актов сдачи-приемки выполненных работ |
| Доля общественных территорий, прошедших общественные обсуждения | % | Определяется отношением числа общественных территорий, прошедших общественные обсуждения к общему числу благоустраиваемых общественных территорий в рамках программы за отчетный период  (К обс. /К общ.)\*100%, где  К обс. – количество общественных территорий, прошедших общественное обсуждение, ед.  К общ. – общее количество благоустраиваемых общественных территорий в рамках программы за отчетный период, ед. | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально на основании протоколов, предоставленных Управлением архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района |

**7. Механизмы реализации муниципальной Программы**

Механизм реализации Программы предусматривает использование рычагов муниципальной экономической, финансовой и бюджетной политики в области благоустройства с учетом интересов населения города Щекино Щекинского района.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район).

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий:

1) организует и координирует реализацию программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

2) предоставляет по запросам комитета экономического развития администрации Щекинского района сведения о реализации программы;

3) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности программы;

4) подготавливает отчеты по установленным формам.

Соисполнители программы:

5) осуществляют реализацию основных мероприятий программы в отношении которых они являются соисполнителями;

6) обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

7) несут ответственность за целевые индикаторы в части, их касающейся;

8) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета экономического развития администрации Щекинского района, а также отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

9) представляют ответственному исполнителю программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчетов о ходе реализации программы;

10) представляют ответственному исполнителю программы копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий программы.

Подрядные организации для исполнения программных мероприятий определяются после утверждения программы на конкурсной основе либо в ином порядке в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Механизм реализации программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий с учетом привлечения внебюджетных источников, перечня проектов по реализации программных мероприятий, проведения конкурсов на исполнение конкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с подрядными организациями по итогам конкурсов.

При реализации программы предусматривается синхронизация с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов, в том числе с приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги».

К перечню работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта относятся:

1) благоустройство парков/скверов/бульваров;

2) освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

3) благоустройство места для купания (пляжа);

4)реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка);

5) устройство или реконструкция детской площадки;

6) благоустройство территории возле общественного здания (как правило, Дом культуры или библиотека);

7) благоустройство кладбища;

8) благоустройство территории вокруг памятника;

9) установка памятников;

10) реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

11) реконструкция мостов/переездов внутри поселений;

12) обустройство родников;

13) очистка водоемов;

14) благоустройство пустырей;

15) благоустройство городских площадей (как правило, центральных);

16) благоустройство или организация муниципальных рынков.

Благоустройство дворовых территорий планируется, исходя из минимального перечня работ.

К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов относится:

1) ремонт дворовых проездов,

2) освещение дворовых территорий,

3) установка скамеек,

4) установка урн для мусора.

В связи с передачей полномочий из бюджета муниципального образования город Щекино в бюджет муниципального образования Щекинский район реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в 2019 году осуществляется в рамках муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район», Подпрограмма «Формирование современной городской среды».

**8. Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

1) устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

2) устройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

3) устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

4) установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

5) устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

6) устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

7) установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

8) устройство наружного освещения детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

9) озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

10) работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

11) отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, бордюрного камня;

12) устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

13) устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных лестничных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

14) устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

15) установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

16) установка вазонов, цветочниц;

17) установка различных арт-фигур, входных арок и декоративных композиций, не относящихся к элементам детского игрового и спортивного оборудования;

18) ремонт отмосток многоквартирных домов.

**9. Условия об уровне финансового и трудового участия граждан**

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий предусматривает финансовое участие заинтересованных лиц. При этом реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется с финансовым участием в объеме не менее 1 % от общей стоимости таких работ, из дополнительного – в объеме не менее 15 %.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном администрацией муниципального образования Щекинский район, или копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

Также предусмотрено обязательное трудовое участие граждан при выполнении работ из минимального и дополнительного перечней.

Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

1) уборка мелкого летучего мусора после производства работ;

2) покраска бордюрного камня;

3) озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников);

4) иные виды работ по усмотрению жителей.

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в муниципальной программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных работ, предоставляет в комитет жизнеобеспечения администрации муниципального образования Щекинский район отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

Долевое участие жителей предусмотрено в рамках муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район», Подпрограмма «Формирование современной городской среды».

**10. Условия о реализации мероприятий муниципальной Программы с учетом необходимости обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения**

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

**11. Адресный перечень объектов муниципальной Программы**

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, подлежащих благоустройству на текущий год, утверждаются распоряжением администрации муниципального образования Щекинский район и отбираются конкурсным путем из общего перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах в соответствии с положениями постановления администрации Щекинского района от 30.03.2017 № 3-347 «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» муниципального образования город Щекино» с учетом ресурсного обеспечения Программы на текущий финансовый год.

В ходе реализации Программы возможно вносить изменения в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, планируемых к благоустройству в 2018-2024 годах в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий составлен по итогам инвентаризации уровня их благоустройства и представлен в приложении № 1, № 2.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий для исполнения программы определяется на заседании общественной комиссии по утверждению адресного перечня дворовых и общественных территорий, сформированного на основании поступивших заявок в установленном порядке в администрацию Щекинского района для включения в муниципальную программу и подлежит утверждению постановлением администрации Щекинского района не позднее 1 февраля текущего года исполнения программы.

**12. Порядок разработки дизайн-проектов дворовых территорий и мест общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы**

Для каждой дворовой территории и каждого места общего пользования, подлежащих благоустройству в ходе реализации Программы, создается дизайн–проект, который состоит из:

1) титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;

2) пояснительной записки, указывающей объемы и виды работ;

3) план-схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;

4) листа согласования дизайн – проекта.

Лист согласования дизайн-проекта для дворовых территорий подписывается физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирных домов, и уполномоченным представителем муниципального казенного учреждения «Щекинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства».

Лист согласования дизайн-проекта для территорий общего пользования подписывается представителями общественных организаций, представителем управления архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района и уполномоченным представителем муниципального казенного учреждения «Щекинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства».

Дизайн-проект утверждается протоколом общественного обсуждения в соответствии с постановлением администрации Щекинского района от 30.03.2017 № 3-347 «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» муниципального образования город Щекино».

**13. Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной Программы.**

Основные принципы и подходы по привлечению граждан и общественных организаций к обсуждению проекта муниципальной программы включают в себя следующие мероприятия:

1) в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи общественного пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;

2) все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

3) открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

4) все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования город Щекино Щекинского района;

5) вовлечение школьников и студентов в процесс обсуждения проектов благоустройства, реализуемых в рамках Программы, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к развитию муниципального образования.

**14. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками**

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками, среди которых можно выделить следующие:

1) финансово-экономические

2) социальные

3) управление (внутренние)

4) изменение федерального и регионального законодательства

5) природно-климатические

которые в свою очередь могут оказать влияние на конечные результаты реализации включенных мероприятий.

Финансово-экономические риски связаны с незапланированным сокращением в ходе реализации Программы предусмотренных объемов финансирования. Это потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и задач Программы. Сокращение финансирования негативным образом скажется на показателях Программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Программы в улучшение качества жизни населения, развития социальной сферы муниципального образования город Щекино Щекинского района.

Социальные риски связаны с отсутствием заявок на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и низкой социальной активностью населения в выборе муниципальной территории общего пользования, приоритетной для благоустройства, а также видов работ и согласовании проектных решений. Для минимизации данного риска проводятся общие собрания собственников помещений в многоквартирных жилых домах с участием представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, на которых разъясняются основные положения основного мероприятия программы, осуществляется дополнительное информирование через Интернет-ресурсы, СМИ, специальные стенды, расположенные в местах массового скопления людей, объявления на информационных досках жилых домов и общественных организаций, социальные сети.

Управленческие (внутренние) риски, связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией основного мероприятия.

Природно-климатические факторы связаны с неблагоприятными погодными условиями (ливневые дожди, налипание снега, сильный ветер и т.п.), природными явлениями (землетрясения, ураганы и т.п.), которые могут повлиять на сроки выполнения мероприятий, предусмотренных Программой и на конечный результат.

Основными мерами для минимизации влияния указанных рисков:

1)  регулярный мониторинг реализации основного мероприятия программы;

2) открытость и подотчетность;

3)  методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;

4)  информационное сопровождение и общественные коммуникации;

5)  создание общественной комиссии для организации обсуждения основного мероприятия программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией основного мероприятия после ее утверждения.

Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации Программы утверждено постановление администрации Щекинского района от 30.03.2017 года № 3-348 «Об утверждении Положения о порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» муниципального образования город Щекино», предусматривающее в том числе, формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией Программы. Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии по рассмотрению предложений о благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования город Щекино Щекинского района о включении их в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Общественный контроль за формированием и реализацией Программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта Программы, обсуждения дизайн-проектов, координации за ходом проведения и приемки выполненных работ.

Вся информация по проекту «Формирование современной городской среды», включая нормативно-правовые акты, протоколы заседаний и т.п. подлежат публикации на официальном сайте администрации муниципального образования Щекинский район <http://www.schekino.ru/>

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к паспорту муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района на 2018-2024 годы» |

**Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2018-2024 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование дворовой/общественной территории | Планируемое благоустройство | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Щекино | ул. Пионерская, д. 6 |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Щекино | ул. Пионерская, д. 12 |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Щекино | ул. Пионерская, д. 14 |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Щекино | ул. Пионерская, д. 16 |  | + |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Щекино | ул. Пионерская, д. 18 |  | + |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Щекино | ул. Пионерская, д. 20 |  | + |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Щекино | ул. Пионерская, д. 24 |  | + |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Щекино | ул. Советская, д. 26 |  | + |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Щекино | ул. Победы, д. 5 |  | + |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Щекино | ул. Победы, д. 18А |  | + |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Щекино | ул. Новая, д. 11 |  | + |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Щекино | ул. Школьная, д. 38 |  | + |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Щекино | ул. Емельянова, д. 18 |  | + |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Щекино | ул. Лукашина. д. 4А |  | + |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Щекино | ул. Ленина, д. 20 |  | + |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Щекино | ул. Ленина, д. 22 |  | + |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Щекино | ул. Ленина, д. 26 |  | + |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Щекино | ул. Ленина, д. 24 |  | + |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Щекино | ул. Ленина, д. 35 |  | + |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Щекино | ул. Ленина, д. 57 |  | + |  |  |  |  |  |
| 21  22 | г. Щекино  г. Щекино | ул. Емельянова, д.6  ул. Советская, д. 14 |  | + | + |  |  |  |  |
| 23 | г. Щекино | ул. Советская, д. 25 |  |  | + |  |  |  |  |
| 24 | г. Щекино | ул. Советская, д. 22 |  |  | + |  |  |  |  |
| 25 | г. Щекино | ул. Советская, д. 16 |  |  | + |  |  |  |  |
| 26 | г. Щекино | ул. Победы, д. 3 |  |  | + |  |  |  |  |
| 27 | г. Щекино | ул. Л. Толстого, д. 15 |  |  | + |  |  |  |  |
| 28 | г. Щекино | ул. Л. Толстого, д. 11 |  |  | + |  |  |  |  |
| 29 | г. Щекино | ул. Победы, д. 22 |  |  | + |  |  |  |  |
| 30 | г. Щекино | ул. Ленина, д. 40/9 |  |  | + |  |  |  |  |
| 31 | г. Щекино | ул. Молодежная, д. 9А |  |  | + |  |  |  |  |
| 32 | г. Щекино | ул. Советско-Чехословатской Дружбы, д. 18 |  |  |  | + |  |  |  |
| 33 | г. Щекино | ул. Заводская, д. 35 |  |  |  | + |  |  |  |
| 34 | г. Щекино | ул. Заводская, д. 3 |  |  |  | + |  |  |  |
| 35 | г. Щекино | ул. Заводская, д. 33 |  |  |  | + |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36 | г. Щекино | ул. Зеленая, д. 6 |  |  |  | + |  |  |  |
| 37 | г. Щекино | ул. Зеленая, д. 4 |  |  |  | + |  |  |  |
| 38 | г. Щекино | ул. Юбилейная, д. 2 корп. 2 |  |  |  | + |  |  |  |
| 39 | г. Щекино | ул. Емельянова, д. 36А |  |  |  | + |  |  |  |
| 40 | г. Щекино | ул. Юбилейная, д.14 |  |  |  | + |  |  |  |
| 41 | г. Щекино | ул. Л. Шамшиковой, д. 14 |  |  |  | + |  |  |  |
| 42 | г. Щекино | ул. Лукашина. д. 2 |  |  |  | + |  |  |  |
| 43 | г. Щекино | ул. Емельянова, д. 34/3 |  |  |  | + |  |  |  |
| 44 | г. Щекино | ул. Емельянова, д. 8 |  |  |  | + |  |  |  |
| 45 | г. Щекино | ул. Пионерская, д. 15 |  |  |  | + |  |  |  |
| 46 | г. Щекино | ул. Емельянова, д.26 |  |  |  | + |  |  |  |
| 47 | г. Щекино | ул. Ясенковский пр-д, д.8 |  |  |  | + |  |  |  |
| 48 | г. Щекино | ул. Лукашина, д.6 |  |  |  | + |  |  |  |
| 49 | г. Щекино | ул. Л. Толстого, д.56 |  |  |  | + |  |  |  |
| 50 | г. Щекино | ул. Лукашина, д. 11 |  |  |  |  | + |  |  |
| 51 | г. Щекино | ул. Лукашина, д.8В |  |  |  |  | + |  |  |
| 52 | г. Щекино | ул. Заводская, д.7 |  |  |  |  | + |  |  |
| 53 | г. Щекино | ул. Заводская, д.9 |  |  |  |  | + |  |  |
| 54 | г. Щекино | ул. Колоскова, д. 6 |  |  |  |  | + |  |  |
| 55 | г. Щекино | ул. Индустриальная, д.13 |  |  |  |  | + |  |  |
| 56 | г. Щекино | ул. Строителей, д.3 |  |  |  |  | + |  |  |
| 57 | г. Щекино | ул. Заводская, д.7а |  |  |  |  | + |  |  |
| 58 | г. Щекино | ул. Свободы, д.4 |  |  |  |  | + |  |  |
| 59 | г. Щекино | ул. Свободы, д.6 |  |  |  |  | + |  |  |
| 60 | г. Щекино | ул. Свободы, д.8 |  |  |  |  | + |  |  |
| 61 | г. Щекино | ул. Шахтерская, д.19 |  |  |  |  | + |  |  |
| 62 | г. Щекино | ул. Энергетиков, д.2а |  |  |  |  | + |  |  |
| 63 | г. Щекино | ул. Пионерская, д.46-а |  |  |  |  | + |  |  |
| 64 | г. Щекино | ул. Юбилейная, д.5 |  |  |  |  | + |  |  |
| 65 | г. Щекино | ул. Ленина, д.49 |  |  |  |  | + |  |  |
| 66 | г. Щекино | ул. Ленина, д.60 |  |  |  |  | + |  |  |
| 67 | г. Щекино | ул. Советская, д.58/40 |  |  |  |  |  | + |  |
| 68 | г. Щекино | ул. Советская, д.60 |  |  |  |  |  | + |  |
| 69 | г. Щекино | ул. Л. Шамшиковой, д.17Б |  |  |  |  |  | + |  |
| 70 | г. Щекино | ул. Молодежная, д.4 |  |  |  |  |  | + |  |
| 71 | г. Щекино | ул. Колоскова, д.8 |  |  |  |  |  | + |  |
| 72 | г. Щекино | ул. Гагарина, д.16 |  |  |  |  |  | + |  |
| 73 | г. Щекино | ул. Юбилейная, д.3 |  |  |  |  |  | + |  |
| 74 | г. Щекино | ул. Л. Шамшиковой, д.31 |  |  |  |  |  | + |  |
| 75 | г. Щекино | ул. Союзная, д.17 |  |  |  |  |  | + |  |
| 76 | г. Щекино | ул. Молодежная, д. 10 |  |  |  |  |  | + |  |
| 77 | г. Щекино | ул. Ясенковский пр-д, д.5 |  |  |  |  |  | + |  |
| 78 | г. Щекино | ул. Емельянова, д.67 |  |  |  |  |  | + |  |
| 79 | г. Щекино | ул. Ясенковский пр-д, д.4 |  |  |  |  |  | + |  |
| 80 | г. Щекино | ул. Л. Шамшиковой, д.18 |  |  |  |  |  | + |  |
| 81 | г. Щекино | ул. Мира, д.21 |  |  |  |  |  | + |  |
| 82 | г. Щекино | ул. Мира, д.23 |  |  |  |  |  | + |  |
| 83 | г. Щекино | ул. Мира, д.24 |  |  |  |  |  |  | + |
| 84 | г. Щекино | ул. Л. Шамшиковой, д.6 |  |  |  |  |  |  | + |
| 85 | г. Щекино | ул. Пролетарская, д.3 |  |  |  |  |  |  | + |
| 86 | г. Щекино | ул. Пролетарская, д.9 |  |  |  |  |  |  | + |
| 87 | г. Щекино | ул. Пионерская, д.13 |  |  |  |  |  |  | + |
| 88 | г. Щекино | ул. Пионерская, д.35 |  |  |  |  |  |  | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 89 | г. Щекино | ул. Мира, д.12 |  |  |  |  |  |  | + |
| 90 | г. Щекино | ул. Емельянова, д.16 |  |  |  |  |  |  | + |
| 91 | г. Щекино | ул. СЧД, д.21 |  |  |  |  |  |  | + |
| 92 | г. Щекино | ул. Ленина, д.5 |  |  |  |  |  |  | + |
| 93 | г. Щекино | ул. Ленина, д.4 |  |  |  |  |  |  | + |
| 94 | г. Щекино | ул. Мира, д.8 |  |  |  |  |  |  | + |
| 95 | г. Щекино | ул. Пионерская, д.17 |  |  |  |  |  |  | + |
| 96 | г. Щекино | ул. Молодежная, д.8 |  |  |  |  |  |  | + |
| 97 | г. Щекино | ул. Молодежная, д.16 |  |  |  |  |  |  | + |
| 98 | г. Щекино | ул. Спортивная, д.18 |  |  |  |  |  |  | + |
| 99 | г. Щекино | ул. Юбилейная, д.11 |  |  |  |  |  |  | + |
| 100 | г. Щекино | ул. Ясенковский проезд, д.13а | + |  |  |  |  |  |  |
| 101 | г. Щекино | ул. Советская, д.17 | + |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г. Щекино | ул. Емельянова, д. 6а | + |  |  |  |  |  |  |
| 103 | г. Щекино | ул. Емельянова, д. 12 | + |  |  |  |  |  |  |
| 104 | г. Щекино | ул. Энергетиков, д.13/2 | + |  |  |  |  |  |  |
| 105 | г. Щекино | ул. Энергетиков, д. 13 | + |  |  |  |  |  |  |
| 106 | г. Щекино | ул. Мира, д. 10 | + |  |  |  |  |  |  |
| 107 | г. Щекино | ул. Мира, д. 12 | + |  |  |  |  |  |  |
| 108 | г. Щекино | ул. Юбилейная, д. 11 | + |  |  |  |  |  |  |
| 109 | г. Щекино | ул. Мира, д. 20 | + |  |  |  |  |  |  |
| 110 | г. Щекино | ул. Пионерская, д. 21 | + |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Щекино | ул. Молодежная, д.5 | + |  |  |  |  |  |  |
| 112 | г. Щекино | ул. Молодежная, д. 12 | + |  |  |  |  |  |  |
| 113 | г. Щекино | ул. Молодежная, д. 14 | + |  |  |  |  |  |  |
| 114 | г. Щекино | ул. Пролетарская, д. 8 | + |  |  |  |  |  |  |
| 115 | г. Щекино | ул. Новая, д. 2 | + |  |  |  |  |  |  |
| 116 | г. Щекино | ул. Новая, д. 4 | + |  |  |  |  |  |  |
| 117 | г. Щекино | ул. Новая, д. 6 | + |  |  |  |  |  |  |
| 118 | г. Щекино | ул. Новая, д. 8 | + |  |  |  |  |  |  |
| 119 | г. Щекино | ул. Новая, д. 10 | + |  |  |  |  |  |  |
| 120 | г. Щекино | ул. Новая, д. 12 | + |  |  |  |  |  |  |
| 121 | г. Щекино | ул. Новая, д. 14 | + |  |  |  |  |  |  |
| 122 | г. Щекино | ул. Южная, д. 18 | + |  |  |  |  |  |  |
| 123 | г. Щекино | ул. Южная, д. 20 | + |  |  |  |  |  |  |
| 124 | г. Щекино | ул. Ленина, д. 18/16 | + |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к паспорту муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Формирование  современной городской среды в  муниципальном образовании город Щекино Щекинского района на 2018-2024 годы» |
|  |

**Адресный перечень территорий общего пользования населения, планируемых к благоустройству в 2018-2024 годах**

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** |
| 1 | парк «Лесная поляна», г. Щекино |
| 2 | сквер напротив музыкальной школы №1 по адресу: г. Щекино, ул.Л.Шамшиковой |
| 3 | общественная территория ул. Пионерская г. Щекино |
| 4 | общественная территория на пересечении ул. Пирогова и ул. Юбилейная |
| 5 | общественная территория по адресу: г. Щекино, ул. Лукашина в районе детской больницы |
| 6 | сквер «40-летия основания г. Щекино» |
| 7 | сквер Космонавтов на ул. Ясная г. Щекино |
| 8 | парк МБУК «Городской Дворец культуры» |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к паспорту муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района на 2018-2024 годы» |

**Расчет стоимости работ, относящихся к минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, на которые предоставляются субсидии в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Ед. изм.** | **Единичная расценка, руб. \*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Стоимость работ из минимального перечня** |  |  |
| 1 | Асфальтирование дворовых проездов | 1 кв. м | 1500 |
| 2 | Установка светильника (опора и светодиодный светильник) | 1 шт. | 10 000 |
| 3 | Установка скамейки (лавочки) | 1 шт. | 2500 |
| 4 | Установка урн для мусора | 1 шт. | 1900 |
|  | **Стоимость работ из дополнительного перечня** |  |  |
| 5 | Устройство парковочных карманов: |  | 2800 |
|  | щебеночные покрытия | 1 кв. м | 1200 |
|  | асфальтобетонные покрытия | 1 кв. м | 1600 |
| 6 | Устройство новых пешеходных дорожек | 1 кв. м | 2000 |
| 7 | Ремонт существующих пешеходных дорожек | 1 кв. м | 1100 |
| 8 | Устройство расширений проезжих частей дворовых территорий МКД | 1 кв. м | 1500 |
| 9 | Замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам | 1 шт. | 1800 |
| 10 | Установка оборудования: |  |  |
|  | детского, игрового оборудования | 1 шт. | 150000 |
|  | спортивного оборудования | 1 шт. | 120000 |
| 11 | Устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие | 1 кв.м | 35000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава) | 1 шт. | 7000 |
| 13 | Установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок | 1 секц. ограждения | 2500 |
| 14 | Озеленение территорий: |  |  |
|  | посадка деревьев, кустарников | 1 шт. | 1800 |
|  | посадка газонов | 1 кв. м | 1100 |
|  | снос и кронирование деревьев, корчевание пней и прочее | 1 шт. | 15000 |
| 15 | Работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними | 1 шт. | 1200 |
| 16 | Отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц | 1 кв. м | 2000 |
| 17 | Устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями | 1 шт. | 7000 |
| 18 | Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения | 1 шт. | 5000 |
| 19 | Установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот) | 1 ед. конструкции | 1800 |
| 20 | Установка вазонов, цветочниц | 1 шт. | 10000 |
| 21 | Ремонт отмостки МКД | 1 кв. м | 1500 |

\*единичная расценка указана в ценах 2017 года и на момент выполнения работ должна быть применена в соответствии с действующими и утвержденными ГУ ТО РХЦЦС расценками данного периода.

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к паспорту муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района на 2018-2024 годы |

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

1. Уличный фонарь



1. Скамья:

|  |
| --- |
| 7500 |

1. Урна:



|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комитета по вопросам**  **жизнеобеспечения, строительства и**  **дорожно-транспортному хозяйству**  **администрации Щекинского района** | **Д.А. Субботин** |