- Тульская область

- Муниципальное образование Огаревское

- ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОГАРЕВСКОЕ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 октября 2017 года                                                                                 № 135

О внесении изменений в постановление администрации МО Огаревское Щекинского района от 06.11.2015 № 11-279 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Огаревское Щекинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Огаревское Щёкинского района администрация муниципального образования Огаревское Щёкинского района Постановляет:

1. Внести в постановление администрации  МО Огаревское Щекинского района от 06.11.2015 г. № 11-279 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Огаревское Щекинского района» следующие изменения:

–  Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление  обнародовать путем размещения на официальном сайте муниципального образования Огаревское Щекинского района и на информационном стенде администрации муниципального образования Огаревское Щекинского района по адресу:   Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Шахтерская, д.7.

3.     Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Заместитель главы администрации

муниципального образования Огаревское

Щекинского района 			                                   Т.Н. Курицина

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Огаревское Щекинского района

от 02.10.2017 г. № 135

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

Огаревское Щекинского района

от 06.11.2015 г. № 11-279

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования Огаревское Щёкинского района

«Благоустройство территории муниципального образования Огаревское Щекинского района»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Огаревское Щекинского районо |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | - Администрация муниципального образования Огаревское Щекинского района |
| Цель (цели) программы | Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования Огаревское Щекинского района; Улучшение эстетического облика поселения; Повышение качества уличного освещения; Установка детских и спортивных площадок. |
| Задачи программы | Уход, омоложение и удаление зеленых насаждений; Благоустройство газонов и территории поселения; Уборка несанкционированных свалок; Установка и ремонт контейнерных площадок; Техническое обслуживание и ремонт установок уличного освещения; Обеспечение качественного и высокоэффективного освещения улиц. Установка детских площадок |
| Целевые показатели (индикаторы) программы |  |
| Программно-целевые инструменты программы: перечень подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Подпрограмма 1 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района»; Подпрограмма 2 «Организация освещения улиц муниципального образования Огаревское Щекинского района»; Подпрограмма 3 «Организация благоустройства территории муниципального образования Огаревское Щекинского района»; Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района» |
| Сроки реализации программы | 2017-2019 |
| Объемы финансирования программы | Всего по муниципальной программе: 7577,2 тыс.руб. в том числе по годам: 2017 год – 5030,70 тыс.руб. 2018 год – 1436,0тыс.руб. 2019 год – 1110,5тыс.руб. Подпрограмма 1 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района» Всего 1570,0 руб. в том числе по годам: 2017 год – 1400,0 тыс.руб. 2018 год – 120,0 тыс.руб. 2019 год – 50,0 тыс.руб. Подпрограмма 2 «Организация освещения улиц муниципального образования Огаревское Щекинского района» Всего: 3483,7 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 год – 1537,2 тыс.руб. 2018 год – 966,2 тыс.руб. 2019 год – 980,3 тыс.руб. Подпрограмма 3 «Организация благоустройства территории муниципального образования Огаревское Щекинского района» Всего 2523,5 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 год – 2093,5 тыс.руб. 2018 год – 349,8 тыс.руб. 2019 год – 80,2 тыс.руб. Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района» |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий Программы будет способствовать улучшению экологической обстановки и условий жизнедеятельности населения муниципального образования. Обеспечению надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования. Улучшения условий проживания населения, снижения уровни преступности, повышение безопасности дорожного движения, снижение бюджетных расходов за счет экономии электроэнергии и снижение эксплуатационных расходов. |

РАЗДЕЛ 1.

Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программным методом

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения. В области текущего содержания территории поселения можно выделить следующие проблемы:

Санитарная очистка территорий.

Система санитарной очистки и уборки территории поселения предусматривает рациональный сбор, оперативное удаление, надежное обезвреживание и утилизацию бытовых и производственных отходов, уличного мусора и смета, скапливающегося на территории поселения. Необходимо проведение уборочных работ.

- Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации

Для достижения основной цели Программы благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения необходимо решить следующие задачи:

- улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений;

- санитарная очистка территорий;

- благоустройство территории муниципального образования;

- техническое обслуживание и ремонт установок уличного освещение, аварийное обслуживание установок наружного освещения;

- обеспечение качественного и высокоэффективного освещения улиц, оплата за потребление электроэнергии уличного освещения.

Срок реализации Программы: 2016 -2018 годы.

Ресурсы программы будут направлены на:

- улучшение о поддержание состояния зеленых насаждений;

- санитарная очистка территорий;

- благоустройство газонов и территории муниципального образования;

- техническое обслуживание и ремонт установок уличного освещения, аварийное обслуживание установок наружного освещения;

- обеспечение качественного и высокоэффективного освещения улиц, оплата за потребление электроэнергии уличного освещения;

-содержание территорий мест захоронений в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

- Паспорт подпрограммы

«Организация освещения улиц муниципального образования Огаревское Щекинского района муниципальной программы муниципального образования Огаревское Щекинского района «Благоустройство муниципального образования Огаревское Щекинского района»»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Организация освещения улиц муниципального образования Огаревское Щекинского района» |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования Огаревское Щекинского района |
| Цель (цели) и задачи подпрограммы | Обеспечение надлежащего освещения улиц; Техническое обслуживание и ремонт установок уличного освещения |
| Показатели подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограмм: 2017-2019 г |
| Основные мероприятия, подпрограммы муниципальной подпрограммы | - обеспечение надлежащего освещения улиц муниципального образования; - техническое обслуживание и ремонт установок уличного освещения; - смена ламп накаливания, ремонт установленных светильников, замена опор. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы |  |
| Объект бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего 3483,7 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 год – 1537.2 тыс.руб. 2018 год – 966,2 тыс.руб. 2019 год – 980,3 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Создание благоприятных условий проживания и жизнедеятельности для населения муниципального образования. |

- Введение

Муниципальная  Подпрограмма  «Организация освещения улиц муниципального образования Огаревское Щекинского района»  (далее – Подпрограмма) разработана во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Разработка данной подпрограммы предусматривает содержание устройств уличного освещения в надлежащем состоянии и эксплуатацию инженерных коммуникаций в соответствии с установленными правилами и нормами.

- Перечень направлений и работ по реализации Подпрограммы

Основными направлениями Подпрограммы являются:

- обеспечение надлежащего освещения улиц муниципального образования;

- техническое обслуживание и ремонт установок уличного освещения;

- смена ламп накаливания, ремонт установленных светильников, замена опор.

Организационный и финансово-экономический механизм управления  Подпрограммой

Управление Подпрограммой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Заказчик осуществляет корректировку подпрограммы и затрат на ее осуществление с учетом выделенных на ее реализацию средств.

- Социально-экономическая эффективность Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит создать благоприятные условия проживания для населения муниципального образования.

- Паспорт подпрограммы

«Организация благоустройства   территории муниципального образования Огаревское  Щекинского района муниципальной программы муниципального образования Огаревское Щекинского района «Благоустройство муниципального образования Огаревское Щекинского района»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Организация благоустройства территории муниципального образования Огаревское Щекинского района» |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования Огаревское Щекинского района |
| Цель (цели) и задачи подпрограммы | - организация и проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования; - создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни, здоровья и досуга населения муниципального образования |
| Показатели подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017-2019 гг. |
| Основные мероприятия, подпрограммы муниципальной подпрограммы | - создание условий для благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни, здоровья и досуга населения муниципального образования. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий. |
| Объект бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего 2523,5 тыс.руб., в том числе по годам: 2016 год – 2093,5 тыс.руб. 2017 год – 349,8 тыс.руб. 2018 год – 80,2 тыс.руб |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни, здоровья и досуга населения муниципального образования. |

- Введение

Муниципальная подпрограмма «Организация благоустройства   территории муниципального образования Огаревское  Щекинского района» предусматривает организацию и проведение мероприятий по благоустройству  территории муниципального образования Огаревское. Подпрограмма направлена на создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни, здоровья и досуга населения муниципального образования.

- Характеристика проблемы

Территория муниципального образования  предоставляет собой отрасль инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека. В её состав входят предприятия жилищно-коммунального комплекса. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ на территории муниципального образования Огаревское Щекинского района должны проводиться мероприятия по благоустройству.

1. Проблемные вопросы по данным направлениям:

- увеличение количества аварийных деревьев;

- образование несанкционированных свалок;

- уменьшение зеленых насаждений в связи с проведением спиливания аварийных деревьев;

2. Перечень направлений и работ по реализации подпрограммы  включают ряд направлений, являющихся основными:

- организация и проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Огаревское Щекинского района:

- спиливание аварийных деревьев;

- посадка деревьев лиственных и хвойных пород;

- санитарная уборка территории, уборка несанкционированных свалок;

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы реализуется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования:

2017 год – 2093,5 тыс.руб.

2018 год –  349,8 тыс.руб.

2019 год –  80,2 тыс.руб

4. Организационно-экономический и финансовый механизм управления подпрограммой и реализации Программы осуществляется Заказчиком. К участию в реализации привлекаются организация коммунального комплекса.

Управление подпрограммой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Заказчик осуществляет корректировку подпрограммы и затрат на её осуществление с учетом выделенных на её реализацию бюджетных средств.

5. Социально-экономическая эффективность.

Реализация подпрограммы позволит провести мероприятия по благоустройству и озеленению, создать условия для благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни, здоровья и досуга населения муниципального образования.

- Паспорт подпрограммы

«Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района муниципальной программы муниципального образования Огаревское Щекинского района «Благоустройство муниципального образования Огаревское Щекинского района»»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района» |
| --- | --- |
| Исполнитель программы | Администрация муниципального образования Огаревское Щекинского района |
| Цель (цели) и задачи подпрограммы | Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования |
| Показатели подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы: 2017-2019 гг |
| Основные мероприятия, подпрограммы муниципальной подпрограммы | уборка несанкционированных свалок и обустройство контейнерных площадок на территории муниципального образования. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий |
| Объект бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего 1570,0 руб. в том числе по годам: 2017 год – 1400,0 тыс.руб. 2018 год – 120,0 тыс.руб. 2019 год – 50,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение экологической обстановки и условий жизнедеятельности населения муниципального образования. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования |

- Введение

Муниципальная Подпрограмм «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района» (далее по тексту – Подпрограмма) предусматривает улучшение санитарного состояния территории муниципального образования Огаревское  Щекинского района, улучшение экологической обстановки и условий жизнедеятельности населения муниципального образования.

- Перечень направлений и работ по реализации Подпрограммы

Основными направлениями Подпрограммы являются уборка несанкционированных свалок и обустройство контейнерных площадок на территории муниципального образования.

Организационный и финансово-экономический механизм управления Подпрограммой

Механизм реализации Подпрограммы осуществляется заказчиком. Управление Подпрограммой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

- Социально-экономическая эффективность Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит:

- улучшить экологическую обстановку и условия жизнедеятельности населения муниципального образования;

- обеспечить надлежащее санитарное состояние территории муниципального образования.

Паспорт

подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципального образования Огаревское Щекинского района » муниципальной программы муниципального образования Огаревское Щекинского района «Благоустройство муниципального образования Огаревское Щекинского района»»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Огаревское Щекинского района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители (участники) муниципальной программы | Администрация муниципального образования Огаревское Щекинского района |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты программы | организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения, предусмотренных подпрограммой мероприятий |  |  |  |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Огаревское Щекинского района и создание благоприятных условий для проживания населения |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории муниципального образования Огаревское Щекинского района. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Огаревское Щекинского района. |  |  |  |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий; 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; 3. Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов; 4. Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями; 5. Количество благоустроенных территорий общего пользования населения; 6. Количество многоквартирных домов в благоустройстве которых приняли участие жители. |  |  |  |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018 -2020 годы |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования (источник поступления денежных средств) | Расходы (руб.) |  |
|  |  |  | 2018 год | Итого |
|  | подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2018 год | Всего: В том числе: |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет муниципального образования (местный) | 250,0 | 250,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В ходе реализации основных мероприятий программы предусматривается создание благоприятных условий для проживания населения за счет увеличения: - доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на ____%; - доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов на ____%; - участия жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых территорий. |  |  |  |

Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства

придомовых территорий

Анализ сферы благоустройства в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании.

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек.

В состав муниципального образования Огаревское  входит поселок Огаревка. На 01.01. 2017 г. численность населения муниципального образования составила 6616 человек.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания населения и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие современной городской среды на территории муниципального образования огаревское Щекинского района, в том числе выполнить работы по

Многолетнее отсутствие финансирования мероприятий по ремонту и благоустройству внутридворовых территорий привело к износу асфальтового покрытия, отсутствию парковочных мест, утрате внешнего вида газонов. Таким образом, порядка 85 % от всех дворовых территорий в настоящий момент нуждаются в благоустройстве.

Мероприятия по определению текущего состояния благоустройства территории муниципального образования Огаревское  Щекинского района проводятся согласно Порядку, утвержденному постановлением правительства Тульской области от 21 июня 2017 года № 243 «О внесении изменений и дополнения в постановление правительства Тульской области от 19.11.2013 № 660».

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 - 2022 годах позволит создать благоприятные условия проживания жителей муниципального образования Огаревское Щекинского района, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Цель и задачи Подпрограммы, прогноз конечных результатов

Целью данной Подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Огаревское Щекинского района.

Задачи Программы:

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории муниципального образования Огаревское Щекинского района.

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования на территории муниципального образования  Огаревское Щекинского района.

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Огаревское Щекинского района.

Задачи достигаются за счет увеличения:

- доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 8%;

- доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов на 8%.

В ходе реализации основного мероприятия программы предусматривается:

- увеличить количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми   территориями на 27  ед.;

- благоустроить 27 дворовых территорий;

Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы

Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками, которые могут оказать влияние на конечные результаты реализации мероприятий Подпрограммы.

Бюджетные риски связаны с дефицитом регионального и местного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Подпрограммы. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и задач Подпрограммы. Сокращение финансирования негативным образом скажется на показателях Подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Подпрограммы в улучшение качества жизни населения.

Социальные риски связаны с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий.  Для минимизации данных рисков проводятся общие собрания собственников помещений в многоквартирных жилых домах с участием представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, на которых разъясняются основные положения Подпрограммы, осуществляется дополнительное информирование через Интернет-ресурсы, СМИ, специальные стенды, расположенные в местах массового скопления людей, объявления на информационных досках жилых домов и общественных организаций, социальные сети.

Управленческие (внутренние) риски, связаны с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Подпрограммы. Основными мерами для минимизации влияния указанных рисков:

-  регулярный мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы;

-  открытость и подотчетность;

-  методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;

-  информационное сопровождение и общественные коммуникации;

-  создание общественной комиссии для организации обсуждения Подпрограммы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией Программы после ее утверждения.

Управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы

В рамках реализации муниципальной подпрограммы:

1) проводится инвентаризация уровня благоустройства территории муниципального образования Огаревское с составлением и согласованием паспортов благоустройства (в соответствии с утвержденными на уровне региона формами);

2) утверждается и размещается в открытом доступе, в том числе на сайте администрации муниципального образования Огаревское Щекинского района:

а) муниципальная программа формирования современной городской среды на 2018-2020 годы;

б) порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов в муниципальную программу;

в) нормативно-правовые акты о создании общественных комиссий;

г) порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием;

3) проводятся общественные обсуждения и утверждение (актуализация) правил благоустройства муниципального образования Огаревское Щекинского района, соответствующее требованиям действующего законодательства.

4) предусмотрена синхронизация с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов, в том числе с приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги»

Перечень основных мероприятий Подпрограммы указан в таблице (Приложение 2)

К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, на которые предоставляются субсидии, относятся:

- ремонт дворовых территорий,

- устройство парковочных мест(асфальтобетонные покрытия),

- установка скамеек,

- установка урн для мусора.

в) К дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на которые предоставляются субсидии относятся:

- устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

- отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем;

- окраска бордюрного камня;

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

-озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

-работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- ремонт отмосток МКД.

Работы по дополнительному перечню проводятся при обязательном трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования), уборка мусора после производства работ, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев и иные виды работ. Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в муниципальной программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных работ, представляет в администрацию отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, размер которого должен быть не менее  % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном администрацией МО Огаревское Щекинского района, или копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленный муниципальным образованием.

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:

- устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего пользования;

- ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;

- установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;

- устройство парковочных карманов;

- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;

- устройство расширений проезжих частей;

- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство входных групп, арок, художественных композиций и пр.;

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава), нанесением разметки, устройством трибун;

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;

- устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой светодиодных светильников;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

- отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, отсыпка грунтом за бордюрным камнем;

- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием и окраской или без таковых работ;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- работы по благоустройству, связанные с ландшафтным дизайном, - устройство цветочных композиций, атриумов, художественное оформление территории общего пользования и др.;

- работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а также оснований и подиумов под ними.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных  территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного  перечней работ, приведена в Таблице 1.

Таблица 1

| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| --- | --- | --- |
| Работы, входящие в минимальный перечень* |  |  |
| Ремонт внутриквартального проезда (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 604 |
| Ремонт тротуара (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 621 |
| Строительство тротуара (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 1680 |
| Устройство тротуарной плитки | 1 кв. м | 1896 |
| Замена бортового камня | 1 п. м | 1572 |
| Установка бортового камня | 1 п. м | 1247 |
| Замена поребрика | 1 п. м | 1198 |
| Установка поребрика | 1 п. м | 873 |
| Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 2930 |
| Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) | 1 шт. | 8488 |
| Установка скамейки (со стоимостью скамейки) | 1 шт. | 8115 |
| Установка урны (со стоимостью урны) | 1 шт. | 3035 |
| Демонтаж старой опоры наружного освещения и монтаж новой опоры | 1 шт. | 11228 |
| Монтаж новой опоры наружного освещения | 1 шт. | 9609 |
| Установка светильника с лампой | 1 шт. | 7438 |
| Подвеска нового самонесущего изолированного провода с комплектующими (со стоимостью материала) | 1 шт. | 1298 |
| Работы, входящие в дополнительный перечень |  |  |
| Строительство автостоянки* (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 1277 |
| Посадка 1 дерева лиственных пород с открытой корневой системой (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – липа разнолистная | 1 ед. | 2569 |
| Посадка 1 дерева лиственных пород с круглым комом земли 0,8х0,6 м (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – липа разнолистная | 1 ед. | 11886 |
| Посадка 1 дерева лиственных пород с круглым комом земли 0,8х0,6 м (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – ель колючая | 1 ед. | 13432 |
| Посадка 1 кустарника в группу (посадка одиночных кустарников с круглым комом земли 0,25х0,2 м) (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – кизильник | 1 ед. | 1598 |
| Создание 1 м живой однорядной изгороди путем посадки саженцев кустарников с оголенной корневой системой (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – кизильник | 1 м | 1112 |
| Устройство 1 кв. м газона обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см (подготовка почвы, посев газона) | 1 м2 | 303 |
| Устройство 1 кв. м цветника с однолетним посадочным материалом, плотность посадки 40 шт./кв. м (устройство корыта, подготовка почвы с подсыпкой 20 см растительной земли, посадка цветов) | 1 м2 | 1273 |
| - качалка-балансир -песочница - детский игровой комплекс малый - горка - песочный дворик с горкой - детский спортивный комплекс - домик-беседка - машинка Детская площадка (с монтажом)** - детский комплекс - домик-беседка «Карета» | 1 ед. | 170528 12923 8136 106235 35851 103431 41609 78703 55890 |

*Определение нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству произведено в программе ГРАНД-Смета по каталогам 
ФЕР-2001 в редакции 2014 г. Используются индексы на 2 квартал 2017 года к ФЕР в редакции 2014 года по Тульской области. НДС 18%.

** Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по монтажу элементов детской площадки определена как средняя розничная цена поставщиков данного оборудования в Тульской области.

3.5. Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Подпрограмму осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, утвержденным постановлением администрации МО Огаревское Щекинского района;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Огаревское Щекинского района, на которых планируется благоустройство в 2018 году, в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района, утвержденным постановлением Администрации МО Огаревское Щекинского района;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования с.п. Огаревка, на которых планируется благоустройство в 2018 году, в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования МО  Огаревское Щекинского района  общественной территории, подлежащей благоустройству , утвержденным постановлением администрации МО Огаревское Щекинского  района.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования МО Огаревское Щекинского района, на которых планируется благоустройство в 2018 году, утверждается в соответствии с Приложением 3 к Подпрограмме.

По результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, проведения общественных обсуждений и определения перечня работ по благоустройству конкретной территории, осуществляется разработка сметной документации и дизайн – проектов.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов.

Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и каждого места общего пользования и состоит из:

- титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительной записки, указывающей виды работ;

- план – схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;

- листа согласования дизайн – проекта.

При разработке дизайн-проектов учитывается мнение специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников и архитекторов.

Лист согласования дизайн-проекта для дворовых территорий  подписывается физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирных домов на общественном обсуждении и утверждается протоколом Общественного обсуждения.

Лист согласования дизайн-проекта для территорий общего пользования  подписывается представителями общественных организаций, представителем управления архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации после проведения общественных обсуждений

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций.

Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной подпрограммы.

Основные принципы и подходы по привлечению граждан и общественных организаций к обсуждению проекта муниципальной программы включают в себя следующие мероприятия:

- в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи общественного пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;

- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

- все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования;

- вовлечение школьников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к развитию муниципального образования.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем.

Включение дворовой территории в адресный перечень Подпрограммы без решения заинтересованных лиц не допускается.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением 8 к Подпрограмме и подлежит обязательному обсуждению с заинтересованными лицами.

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Огаревское Щекинского района

от 02.10. 2017 г. № 135

Перечень показателей результативности и

эффективности муниципальной подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями | ед. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество установленных скамеек на территориях общего пользования | ед. | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт дворовых территорий | ед. | 27 |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство парковочных карманов | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена и установка бордюрного камня к подъездам жилых домов | М.п |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | тыс.кв.м | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной подпрограмме  «Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий и территорий общего пользования, сформированный в соответствии с предложениями по проекту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

| № п.п. | Адрес |
| --- | --- |
| Дворовые территории |  |
| с.п. Огаревка |  |
| 1. | ул. Железнодорожная, д.д. 1,2,3,4 ; |
| 2. | ул. Школьная, д.д. 1,2,3,6,7,8,9,10; |
| 3 | ул. Шахтерская, д.д.. 3,5,10,12,14,16,18; |
| 4 | ул. 1-ая Клубная, д.д. 19,21-23; |
| 5 | ул. Советская, д.д. 27,28; |
| 6. | ул. Клубная, д.д. 1,2,3 |
| 7. | Общественные территории |

Приложение 3

к постановлению администрации

МО Огаревское

от 02.10. 2017 г. № 135

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий к муниципальной подпрограмме

| Номер и наименование основного мероприятия |  | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной подпрограммой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала | окончания |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации | реализации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |
| - Ремонт дворовых территорий с установкой бордюрного камня и скамеек к подъездам жилых домов по адресу: с.п. Огаревка, ул. Железнодорожная, д.д. 1,2,3,4 | Администрация МО Огаревское | 2018г. |  |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих нормативным требованиям | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных дворовых территориях | Показатель 1 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Показатель 2 Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями |  |  |
|  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |  |
| 2.Ремонт дворовых территорий с установкой бордюрного камня и скамеек к подъездам жилых домов по адресу: с.п. Огаревка, ул. Школьная, д.д. 1,2,3,6,7,8,9,10 | Администрация МО Огаревское | 2019г. | 2019г. |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих нормативным требованиям | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных дворовых территориях | Показатель 1 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Показатель 2 Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями |  |  |
| 3. Ремонт дворовых территорий с установкой бордюрного камня и скамеек к подъездам жилых домов по адресу: с.п. Огаревка, ул. Шахтерская, д.д. 3,5,10,12,14,16,18 | Администрация МО Огаревское | 2020г. | 2020г. |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих нормативным требованиям | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных дворовых территориях | Показатель 1 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Показатель 2 Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями |  |  |
| 4. Ремонт дворовых территорий с установкой бордюрного камня и скамеек к подъездам жилых домов по адресу: с.п. Огаревка, ул. 1-ая Клубная, д.д. 19,21-23 | Администрация МО Огаревское | 2018г. | 2018 г. |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих нормативным требованиям | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных дворовых территориях | Показатель 1 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Показатель 2 Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями |  |  |
| 5. Ремонт дворовых территорий с установкой бордюрного камня и скамеек к подъездам жилых домов по адресу: с.п. Огаревка, ул. Клубная, д.д. 1,2,3 | Администрация МО Огаревское | 2021г. | 2021 г. |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих нормативным требованиям | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных дворовых территориях | Показатель 1 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Показатель 2 Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями |  |  |
| 6. Ремонт дворовых территорий с установкой бордюрного камня и скамеек к подъездам жилых домов по адресу: с.п. Огаревка, ул.Советская, д.д.27,28 | Администрация МО Огаревское | 2019 г. | 2019 г. |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих нормативным требованиям | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных дворовых территориях | Показатель 1 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Показатель 2 Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями |  |  |

Приложение 4

к постановлению администрации

МО Огаревское

от 02.10. 2017 г. № 135

План реализации муниципальной подпрограммы

«Формирование современной городской среды муниципального образования Огаревское Щекинского района »

| Наименование контрольного события Подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | события (дата) |  |  |
|  |  |  | 2018 год |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | квартал | квартал | квартал | квартал |
| Контрольное событие № 1 1. Ремонт дворовых территорий с установкой бордюрного камня и скамеек к подъездам жилых домов по адресу: ул. Железнодорожная, д.д. 1,2,3,4 | Администрация МО Огаревское | - | - | июль-сентябрь | - |
| Контрольное событие № 2 2. Ремонт дворовых территорий с установкой бордюрного камня и скамеек к подъездам жилых домов по адресу: с.п. Огаревка, ул. 1-ая Клубная, д. 19,21,23 | Администрация МО Огаревское | - | - | июль-сентябрь | - |

Приложение 5

к постановлению администрации

МО Огаревское Щекинского района

от 02.10. 2017 г. № 135

План реализации муниципальной подпрограммы

«Формирование современной городской среды муниципального образования Огаревское Щекинского района »

| Наименование контрольного события Подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | события (дата) |  |  |
|  |  |  | 2019 год |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | квартал | квартал | квартал | квартал |
| Контрольное событие № 1 1. Ремонт дворовых территорий с установкой бордюрного камня и скамеек к подъездам жилых домов по адресу: ул. Школьная, д.д. 1,2,3,6,7,8,9,10 | Администрация МО Огаревское | - | - | июль-сентябрь | - |
| Контрольное событие № 2 1. Ремонт дворовых территорий с установкой бордюрного камня и скамеек к подъездам жилых домов по адресу: ул. Советская, д.д. 27,28 | Администрация МО Огаревское | - | - | июль-сентябрь | - |

Приложение 6

к постановлению администрации

МО Огаревское

от 02.10. 2017 г. № 135

План реализации муниципальной подпрограммы

«Формирование современной городской среды муниципального образования Огаревское Щекинского района »

| Наименование контрольного события Подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | события (дата) |  |  |
|  |  |  | 2020 год |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | квартал | квартал | квартал | квартал |
| Контрольное событие № 1 1. Ремонт дворовых территорий с установкой бордюрного камня и скамеек к подъездам жилых домов по адресу: ул. Шахтерская, д.д.3,5,10,12,14,16,18 | Администрация МО Огаревское | - | - | июль-сентябрь | - |

- Приложение № 7

План реализации муниципальной подпрограммы

«Формирование современной городской среды муниципального образования Огаревское Щекинского района »

| Наименование контрольного события Подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | события (дата) |  |  |
|  |  |  | 2021 год |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | квартал | квартал | квартал | квартал |
| Контрольное событие № 1 1. Ремонт дворовых территорий с установкой бордюрного камня и скамеек к подъездам жилых домов по адресу: ул. Клубная, д.д. 1,2,3 | Администрация МО Огаревское | - | - | июль-сентябрь | - |

- Перечень  мероприятий

по реализации подпрограммы 1 «Организация  сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района»

муниципальной программы «Благоустройство  муниципального образования Огаревское Щекинского района»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щёкинский район | бюджета МО | внебюджетных источников |  |
| Мероприятие 1 Приобретение и обустройство контейнерных площадок | 2017-2019 | 720,0 |  |  |  | 720,0 | - |  |
|  | 2017 2018 2019 | 700,0 20,0 |  |  |  | 700,0 20,0 | - - - | Администрация МО Огаревское Щекинского района |
| Мероприятие 2 Уборка несанкционированных свалок | 2017-2019 | 450,0 |  |  |  | 450,0 | - |  |
|  | 2017 2018 2019 | 300,0 100,0 50,0 |  |  |  | 300,0 100,0 50,0 | - - - | Администрация МО Огаревское Щекинского района |
| Мероприятие 3 | 2017-2019 | 400 |  |  |  | 400 |  |  |
| Очистка земельных участков сельскохозяйственного назначения от несанкционированных свалок | 2017 2018 2019 | 400,0 |  |  |  | 400 | - |  |
| Итого по подпрограмме: |  | 1570,0 |  |  |  | 1570,0 |  |  |

- Перечень  мероприятий

по реализации подпрограммы 2 «Организация освещения улиц муниципального образования Огаревское Щекинского района»;

муниципальной программы «Благоустройство  муниципального образования Огаревское Щекинского района»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щёкинский район | бюджета МО | внебюджетных источников |  |
| Мероприятие 1 Оплата потребленной э/энергии уличного освещения | 2017-2019 | 2808,7 |  |  |  | 2808,7 | - |  |
|  | 2017 2018 2019 | 937,2 916,2 955,3 |  |  |  | 937,2 916,2 955,3 | - - - | Администрация МО Огаревское Щекинского района |
| Мероприятие 2 Техническое обслуживание, реконструкция и ремонт уличного освещения | 2017-2019 | 675,0 |  |  |  | 675,0 | - |  |
|  | 2017 2018 2019 | 600,0 50,0 25,0 |  |  |  | 600,0 50,0 25,0 | - - - | Администрация МО Огаревское Щекинского района |
| Итого по подпрограмме: |  | 3483,7 |  |  |  | 3483,7 | - |  |

- Перечень  мероприятий

по реализации подпрограммы 3 «Организация благоустройства  территории

муниципального образования Огаревское Щекинского района»

муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования Огаревское

Щекинского района»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щёкинский район | бюджета МО | внебюджетных источников |  |
| Мероприятие 1 Окос травы; | 2017-2019 | 306,3 |  |  |  | 306,3 | - |  |
|  | 2017 2018 2019 | 250,0 36,3 20,0 |  |  |  | 250,0 36,3 20,0 | - - - | Администрация МО Огаревское Щекинского района |
| Мероприятие 2 | 2017-2019 | 980,0 |  |  |  | 980 |  |  |
| Содержание территории | 2017 2018 2019 | 900,0 50,0 30,0 |  |  |  | 900,0 50,0 30,0 |  |  |
| Мероприятие3 | 2017-2019 | 610,2 |  |  |  | 610,2 |  |  |
| Спиливание аварийных деревьев | 2017 2018 2019 | 530,0 50,0 30,2 |  |  |  | 530,0 50,0 30,2 |  |  |
| Мероприятие 4 Содержание мест массового отдыха | 2017-2019 2017 2018 2019 | 200,0 200,0 0,0 0,0 |  |  |  | 200,0 200,0 0,0 0,0 |  |  |
| Меропиятие 5 | 2017-2019 | 427,0 |  |  | 427,0 |  |  |  |
| Содержание и благоустройство мест захоронения | 2017 2018 2019 | 213,5 213,5 |  |  | 213,5 213,5 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 2523,5 |  |  | 427,0 | 2096,5 |  |  |

- ПЕРЕЧЕНЬ

показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Благоустройство  муниципального образования Огаревское Щекинского района»

| Цели и задачи муниципальной программы | Перечень конечных и непосредствен- ных показателей (индикаторов) | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы (базисное значение) | Значения показателей по годам реализации муниципальной программы |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации муниципальной программы | 2-й год реализации муниципальной программы | 3-й год реализации муниципальной программы | 1-й год реализации муниципальной программы |  |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение надлежащего состояния территории | Благоустройство населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка несанкционированных свалок; Установка и ремонт контейнерных площадок; Содержание улиц. | Благоустройство населенных пунктов | Количество вывезенного мусора (м3) Численность контейнерных площадок, (шт.) |  |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эффективности существующих систем энергоснабжения | Повышение качества уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт установок уличного освещения; Обеспечение качественного и высокоэффективно освещения улиц | Установка светильников Замена ламп | Количество установленных светильников, (шт.) Количество замененных ламп (шт.) |  |  |  |  |  |
| Цель 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | Повышение комфортности проживания граждан |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| Уход, омоложение и удаление зеленых насаждений | Удаление аварийных деревьев Посадка деревьев | Количество спиленных деревьев,(шт.) Количество посаженных деревьев, (шт.) |  |  |  |  |  |
| Цель 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| организация ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание территории мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |

- Общая потребность в ресурсах  муниципальной  программы

«Благоустройство  муниципального образования Огаревское Щекинского района»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство муниципального образования Огаревское Щекинского района» | Всего | 7577,2 | 2950,7 | 1436,0 | 1110,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Щёкинский район | 427,0 | 213,5 | 213,5 |  |
|  |  | бюджет МО | 7150,5 | 2737,2 | 1222,5 | 1110,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района» | Всего | 1570,0 | 1400,0 | 120,0 | 50,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Щёкинский район |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО | 1570,0 | 1400,0 | 120,0 | 50,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Организация освещения улиц муниципального образования Огаревское Щекинского района» | Всего | 3483,7 | 1537,2 | 966,2 | 980,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Щёкинский район |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО | 3483,7 | 1537,2 | 966,2 | 980,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Организация благоустройства территории муниципального образования Огаревское Щекинского района» | Всего | 2523,5 | 2093,5 | 349,8 | 80,2 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области | 427,0 | 213,5 | 213,5 |  |
|  |  | бюджет МО Щёкинский район | 2096,5 | 1880,0 | 136,3 | 80,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района» | Всего | 500,0 | - | 250,0 | 250,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Щёкинский район |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО | 500,0 | - | 250,0 | 250,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Согласовано:

О.В. Шавлова

Е.Н. Бородина

Исп. Курицина Т.Н.

Тел: 79-4-80

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

проекта НПА

О внесении изменений в постановление администрации МО Огаревское Щекинского района от 06.11.2015 № 11-279 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Огаревское Щекинского района»

В соответствии с частями 1 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 № 172-ФЗ « Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов », статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции » и пунктом 2.4. Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (их проектов) в администрации муниципального образования Огаревское  Щекинского района, утвержденного Постановлением администрации МО Огаревское Щекинского района от 07.06.2016 № 152, проведена антикоррупционная экспертиза проекта НПА

О внесении изменений в постановление администрации МО Огаревское Щекинского района от 06.11.2015 № 11-279 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Огаревское Щекинского района»

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В представленном  проекте НПА О внесении изменений в постановление администрации МО Огаревское Щекинского района от 06.11.2015 № 11-279 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Огаревское Щекинского района»

коррупциогенные факторы не выявлены.

| Консультант по административной и правовой работе |  |  |  | О.В. Шавлова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

29.09.2017 г.