- Тульская область

- Муниципальное образование Огаревское

- ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОГАРЕВСКОЕ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- 2025 года                                                                №  Проект

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования Огаревское Щекинского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Огаревское Щекинского района, администрация муниципального образования Огаревское Щекинского района, ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Огаревское Щекинского района» (Приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте муниципального образования Огаревское Щекинского района и на информационном стенде администрации муниципального образования Огаревское Щекинского района по адресу: Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Шахтерская, д.7.

3. Постановление вступает в законную силу с 01 января 2025 года.

- Глава администрации

- муниципального образования Огаревское

- Щекинского района                                                                      О.В. Шавлова

- Согласовано:

- Курицина Т.Н.

- Бородина Е.Н.

- Исп.: Дуганова О.А.

- Тел.: 8(48751) 2-05-66

- Приложение

к постановлению

администрации муниципального образования

Огаревское Щекинского района

- ________ №

- Приложение

к постановлению

администрации муниципального образования

Огаревское Щекинского района

- 17.01.2025 № 10

- ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Огаревское Щекинского района «Благоустройство муниципального образования Огаревское Щекинского района»

| Наименование муниципальной Программы | «Благоустройство муниципального образования Огаревское Щекинского района» |
| --- | --- |
| Исполнитель программы | Администрация муниципального образования Огаревское Щекинского района |
| Цель (цели) программы | Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования Огаревское Щекинского района; Улучшение эстетического облика поселения; Повышение качества уличного освещения; Установка детских и спортивных площадок. |
| Задачи программы | Уход, омоложение и удаление зеленых насаждений; Благоустройство территории; Уборка несанкционированных свалок; Установка и ремонт контейнерных площадок; Техническое обслуживание и ремонт установок уличного освещения; Обеспечение качественного и высокоэффективного освещения улиц |
| Показатели программы | Благоустроенность населенных пунктов муниципального образования Огаревское Щекинского района; Повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, переход к расчетам и оплате реально-полученной услуги, экономия энергоресурсов |
| Этапы и сроки реализации программы | 2025-2027 гг. |
| Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы |  |
| Программно-целевые инструменты программы: перечень подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Подпрограмма 1 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района»; Подпрограмма 2 «Организация освещения улиц муниципального образования Огаревское Щекинского района»; Подпрограмма 3 «Организация благоустройства территории муниципального образования Огаревское Щекинского района»; |
| Объемы финансирования программы | Всего по муниципальной программе: 16264,4 тыс.руб. в том числе по годам: 2025 год – 6868,8 тыс. руб. 2026 год – 4246,9 тыс. руб. 2027 год – 5148,7 тыс. руб. Подпрограмма 1 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района» Всего __3956,9______ тыс. руб. в том числе по годам: 2025 год – 1356,9 тыс. руб. 2026 год – 1050,0 тыс. руб. 2027 год – 1550,0 тыс. руб. Подпрограмма 2 «Организация освещения улиц муниципального образования Огаревское Щекинского района» Всего: ___6366,0____ тыс.руб., в том числе по годам: 2025 год – 2530,0 тыс. руб. 2026 год – 1945,0 тыс. руб. 2027 год – 1891,0 тыс. руб. Подпрограмма 3 «Организация благоустройства территории муниципального образования Огаревское Щекинского района» Всего _5941,5______ тыс.руб., в том числе по годам: 2025 год – 2981,9 тыс. руб. 2026 год – 1251,9 тыс. руб. 2027 год – 1707,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий Программы будет способствовать улучшению экологической обстановки и условий жизнедеятельности населения муниципального образования. Обеспечению надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования. Улучшения условий проживания населения, снижение бюджетных расходов за счет экономии электроэнергии и снижение эксплуатационных расходов. |

Раздел 1. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программным методом

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованного Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения. В области текущего содержания территории поселения можно выделить следующие проблемы:

- Санитарная очистка территорий

Система санитарной очистки и уборки территории поселения предусматривает рациональный сбор, оперативное удаление, надежное обезвреживание и утилизацию бытовых и производственных отходов, уличного мусора и смета, скапливающегося на территории поселения. Необходимо проведение уборочных работ.

- Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации

Для достижения основной цели Программы благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения необходимо решить следующие задачи:

- улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений;

- санитарная очистка территорий;

- благоустройство территории муниципального образования;

- техническое обслуживание и ремонт установок уличного освещение, аварийное обслуживание установок наружного освещения;

- обеспечение качественного и высокоэффективного освещения улиц, оплата за потребление электроэнергии уличного освещения.

Срок реализации Программы: 2025 -2027 годы.

Ресурсы программы будут направлены на:

- улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений;

- санитарная очистка территорий;

- благоустройство территории муниципального образования;

- техническое обслуживание и ремонт установок уличного освещения, аварийное обслуживание установок наружного освещения;

- обеспечение качественного и высокоэффективного освещения улиц, оплата за потребление электроэнергии уличного освещения.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы

- Паспорт подпрограммы

«Организация освещения улиц муниципального образования Огаревское Щекинского района»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Организация освещения улиц муниципального образования Огаревское Щекинского района» |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования Огаревское Щекинского района |
| Цель (цели) и задачи подпрограммы | Обеспечение надлежащего освещения улиц; Техническое обслуживание и ремонт установок уличного освещения |
| Показатели подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограмм: 2025-2027 гг. |
| Основные мероприятия, подпрограммы муниципальной подпрограммы | - обеспечение надлежащего освещения улиц муниципального образования; - техническое обслуживание и ремонт установок уличного освещения; - смена ламп накаливания, ремонт установленных светильников, замена опор. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы |  |
| Объект бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего __6366,0____ тыс.руб., в том числе по годам: 2025 год – 2530,0 тыс. руб. 2026 год – 1945,0тыс. руб. 2027 год – 1891,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Создание благоприятных условий проживания и жизнедеятельности для населения муниципального образования. |

- Введение

Муниципальная Подпрограмма «Организация освещения улиц муниципального образования Огаревское Щекинского района» (далее – Подпрограмма) разработана во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Разработка данной подпрограммы предусматривает содержание устройств уличного освещения в надлежащем состоянии и эксплуатацию инженерных коммуникаций в соответствии с установленными правилами и нормами.

- Перечень направлений и работ по реализации Подпрограммы

Основными направлениями Подпрограммы являются:

- обеспечение надлежащего освещения улиц муниципального образования;

- техническое обслуживание и ремонт установок уличного освещения;

- смена ламп накаливания, ремонт установленных светильников, замена опор.

Организационный и финансово-экономический механизм управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Заказчик осуществляет корректировку подпрограммы и затрат на ее осуществление с учетом выделенных на ее реализацию средств.

- Социально-экономическая эффективность Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит создать благоприятные условия проживания для населения муниципального образования.

- Паспорт подпрограммы

«Организация благоустройства   территории муниципального образования Огаревское Щекинского района»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Организация благоустройства территории муниципального образования Огаревское Щекинского района» |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования Огаревское Щекинского района |
| Цель (цели) и задачи подпрограммы | - организация и проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования; - создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни, здоровья и досуга населения муниципального образования |
| Показатели подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 гг. |
| Основные мероприятия, подпрограммы муниципальной подпрограммы | - создание условий для благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни, здоровья и досуга населения муниципального образования. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий. |
| Объект бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего 5941,5 тыс.руб., в том числе по годам: 2025 год – 2981,9 тыс. руб. 2026 год – 1251,9 тыс. руб. 2027 год – 1707,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни, здоровья и досуга населения муниципального образования. |

- Введение

Муниципальная подпрограмма «Организация благоустройства   территории муниципального образования Огаревское Щекинского района» предусматривает организацию и проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Огаревское. Подпрограмма направлена на создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни, здоровья и досуга населения муниципального образования.

- Характеристика проблемы

Территория муниципального образования предоставляет собой отрасль инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека. В её состав входят предприятия жилищно-коммунального комплекса. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ на территории муниципального образования Огаревское Щекинского района должны проводиться мероприятия по благоустройству.

1. Проблемные вопросы по данным направлениям:

- увеличение количества аварийных деревьев;

- образование несанкционированных свалок;

- уменьшение зеленых насаждений в связи с проведением спиливания аварийных деревьев;

2. Перечень направлений и работ по реализации подпрограммы включают ряд направлений, являющихся основными:

- организация и проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Огаревское Щекинского района:

- спиливание аварийных деревьев;

- посадка деревьев лиственных и хвойных пород;

- благоустройство детских площадок;

- санитарная уборка территории, уборка несанкционированных свалок

3. Организационно-экономический и финансовый механизм управления подпрограммой и реализации Программы осуществляется Заказчиком. К участию в реализации привлекаются организация коммунального комплекса.

Управление подпрограммой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Заказчик осуществляет корректировку подпрограммы и затрат на её осуществление с учетом выделенных на её реализацию бюджетных средств.

4. Социально-экономическая эффективность.

Реализация подпрограммы позволит провести мероприятия по благоустройству и озеленению, создать условия для благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни, здоровья и досуга населения муниципального образования.

- Паспорт подпрограммы

«Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района» |
| --- | --- |
| Исполнитель программы | Администрация муниципального образования Огаревское Щекинского района |
| Цель (цели) и задачи подпрограммы | Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования |
| Показатели подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы: 2025-2027 гг. |
| Основные мероприятия, подпрограммы муниципальной подпрограммы | Уборка несанкционированных свалок и обустройство контейнерных площадок на территории муниципального образования. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Организационные мероприятия, обеспечи-вающие планирование, реализацию, кор-ректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий |
| Объект бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего 3956,9 тыс. руб. в том числе по годам: 2025 год – 1356,9 тыс. руб. 2026 год – 1050,0 тыс. руб. 2027 год – 1550,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение экологической обстановки и условий жизнедеятельности населения муниципального образования. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования |

- Введение

Муниципальная Подпрограмм «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района» (далее по тексту – Подпрограмма) предусматривает улучшение санитарного состояния территории муниципального образования Огаревское Щекинского района, улучшение экологической обстановки и условий жизнедеятельности населения муниципального образования.

- Перечень направлений и работ по реализации Подпрограммы

Основными направлениями Подпрограммы являются уборка несанкционированных свалок и обустройство контейнерных площадок на территории муниципального образования.

Организационный и финансово-экономический механизм управления Подпрограммой

Механизм реализации Подпрограммы осуществляется заказчиком. Управление Подпрограммой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

- Социально-экономическая эффективность Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит:

- улучшить экологическую обстановку и условия жизнедеятельности населения муниципального образования;

- обеспечить надлежащее санитарное состояние территории муниципального образования.

- Перечень мероприятий

по реализации подпрограммы 1 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района»

муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования Огаревское Щекинского района»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щёкинский район | бюджета МО | внебюджетных источников |  |
| Мероприятие 1 Приобретение и обустройство контейнерных площадок | 2025-2027 | 150,0 |  |  |  | 150,0 | - |  |
|  | 2025 2026 2027 | 50,0 50,0 50,0 |  |  |  | 50,0 50,0 50,0 | - - - | Администрация МО Огаревское Щекинского района |
| Мероприятие 2 Уборка несанкционированных свалок | 2025-2027 | 3806,9 |  |  |  | 3806,9 | - |  |
|  | 2025 2026 2027 | 1306,9 1000,0 1500,0 |  |  |  | 1306,9 1000,0 1500,0 | - - - | Администрация МО Огаревское Щекинского района |
| итого по подпрограмме |  | 3956,9 |  |  |  | 3956,9 |  |  |

- Перечень мероприятий

по реализации подпрограммы 2 «Организация освещения улиц муниципального образования Огаревское Щекинского района»;

муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования Огаревское Щекинского района»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щёкинский район | бюджета МО | внебюджетных источников |  |
| Мероприятие 1 Оплата потребленной э/энергии уличного освещения | 2025-2027 | 4636,0 |  |  |  | 4636,0 | - |  |
|  | 2025 2026 2027 | 1500,0 1545,0 1591,0 |  |  |  | 1500,0 1545,0 1591,0 | - - - | Администрация МО Огаревское Щекинского района |
| Мероприятие 2 Техническое обслуживание, реконструкция и ремонт уличного освещения | 2025-2027 | 1730,0 |  |  |  | 1730,0 | - |  |
|  | 2025 2026 2027 | 1030,0 400,0 300,0 |  |  |  | 1030,0 400,0 300,0 | - - - | Администрация МО Огаревское Щекинского района |
| Итого по подпрограмме: |  | 6366,0 |  |  |  | 6366,0 | - |  |

- Перечень мероприятий

по реализации подпрограммы 3 «Организация благоустройства территории

муниципального образования Огаревское Щекинского района»

муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования Огаревское

Щекинского района»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щёкинский район | бюджета МО | внебюджетных источников |  |
| Мероприятие 1 окос травы | 2025-2027 | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  | Администрация МО Огаревское Щекинского района |
|  | 2025 2026 2027 | 200,0 100,0 100,0 |  |  |  | 200,0 100,0 100,0 |  |  |
| Мероприятие 2 содержание территории | 2025-2027 | 3270,4 |  |  |  | 3270,4 |  | Администрация МО Огаревское Щекинского района |
|  | 2025 2026 2027 | 1431,9 790,8 1047,7 |  |  |  | 1431,9 790,8 1047,7 |  |  |
| Мероприятие 3 | 2025-2027 | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  | Администрация МО Огаревское Щекинского района |
| спиливание аварийных деревьев, кронирование деревьев | 2025 2026 2027 | 600,0 100,0 300,0 |  |  |  | 600,0 100,0 300,0 |  |  |
| Мероприятие 4 содержание мест массового отдыха | 2025-2027 | 271,1 |  |  |  | 271,1 |  | Администрация МО Огаревское Щекинского района |
|  | 2025 2026 2027 | 150,0 61,1 60,0 |  |  |  | 150,0 61,1 60,0 |  |  |
| Мероприятие 5 проведение аккорицидной обработки и дератизации | 2025-2027 | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  | Администрация МО Огаревское Щекинского района |
|  | 2025 2026 2027 | 200,0 100,0 100,0 |  |  |  | 200,0 100,0 100,0 |  |  |
| Мероприятие 6 приобретение, установка, содержание детских площадок | 2025-2027 | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  | Администрация МО Огаревское Щекинского района |
|  | 2025 2026 2027 | 400,0 100,0 100,0 |  |  |  | 400,0 100,0 100,0 |  |  |
| Мероприятие 7 | 2025-2027 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Огаревское Щекинского района |
|  | 2025 2026 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого по программе |  | 5941,5 |  |  |  | 5941,5 |  |  |

- ПЕРЕЧЕНЬ

показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Благоустройство муниципального образования Огаревское Щекинского района»

| Цели и задачи муниципальной программы | Перечень конечных и непосредственных показателей (индикаторов) | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы (базисное значение) | Значения показателей по годам реализации муниципальной программы |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации муниципальной программы | 2-й год реализации муниципальной программы | 3-й год реализации муниципальной программы |  |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение надлежащего состояния территории | Благоустройство населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| Уборка несанкционированных свалок; Установка и ремонт контейнерных площадок; Содержание улиц. | Благоустройство населенных пунктов | Количество вывезенного мусора (м3) Численность контейнерных площадок, (шт.) |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эффективности существующих систем энергоснабжения | Повышение качества уличного освещения |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт установок уличного освещения; Обеспечение качественного и высокоэффективно освещения улиц | Установка светильников Замена ламп | Количество установленных светильников, (шт.) Количество замененных ламп (шт.) |  |  |  |  |
| Цель 3 |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | Повышение комфортности проживания граждан |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |
| Уход и удаление зеленых насаждений | Удаление аварийных деревьев, кронирование деревьев | Количество спиленных деревьев (шт.) |  |  |  |  |
| Цель 4 |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | Повышение комфортности проживания граждан |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |
| Содержание детских площадок | Приобретение, установка элементов детских площадок | Количество установленных элементов (шт.) |  |  |  |  |

- Общая потребность в ресурсах муниципальной программы

«Благоустройство муниципального образования Огаревское Щекинского района»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство муниципального образования Огаревское Щекинского района» | Всего | 16264,4 | 6868,8 |  | 4246,9 |  | 5148,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Щекинский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО | 16264,4 | 6868,8 |  | 4246,9 |  | 5148,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района» | Всего | 3956,9 | 1356,9 |  | 1050,0 |  | 1550,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Щекинский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО | 3956,9 | 1356,9 |  | 1050,0 |  | 1550,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Организация освещения улиц муниципального образования Огаревское Щекинского района» | Всего | 6366,0 | 2530,0 |  | 1945,0 |  | 1891,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Щекинский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО | 6366,0 | 2530,0 |  | 1945,0 |  | 1891,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Организация благоустройства территории муниципального образования Огаревское Щекинского района» | Всего | 5941,5 | 2981,9 |  | 1251,9 |  | 1707,7 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Щекинский район | 5941,5 | 2981,9 |  | 1251,9 |  | 1707,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |