|  |  | УТВЕРЖДАЮ - Глава администрации муниципального образования Яснополянское Щекинского района С.М. Макарова «___» ___________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

П Л А Н

мероприятий муниципального образования Яснополянское Щекинского района

по организации наружного освещения  в неосвещенных населенных пунктах на период бюджетного планирования

2025-2027 годы

п. Головеньковский

| № п/п | Название населенного пункта |  | Количество благополучателей | Срок исполнения | примечания | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пос. Юбилейный от въезда до остановочного павильона | 450 |  | 2 квартал |  |  |
| 2. | д. Грумант | 25 |  | 2 квартал |  |  |
| 3. | Дер. Ясенки, ул. Щекинская | 18 |  | 3 квартал |  |  |
| 4. | Дер. Ясенки, ул. Цветочная | 15 |  | 3 квартал |  |  |
| 5. | д. Большая Тросна дома 106-111 | 12 |  | 4 квартал |  |  |
| 6 | д. Тележинка | 11 |  | 4 квартал |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Спасское |  | 22 | 1 квартал |  |  |
| 2. | д. Козловка |  | 11 | 2 квартал |  |  |
| 3. | д. Юрьевка |  | 10 | 3 квартал |  |  |
| 4 | П. Майский, ул. Весенняя |  | 9 | 4 квартал |  |  |
| 5. | Дер. Кривцово |  | 8 | 4 квартал |  |  |
| ##### 2027 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Хутор-Озерки |  | 9 | 1 квартал |  |  |
|  | д. Большая Браженка |  | 11 | 1 квартал |  |  |
| 2 | Большая Хатунка |  | 12 | 1 квартал |  |  |
| 3. | д. Крюковка |  | 13 | 1 квартал |  |  |
| 4. | д. Переволоки |  | 6 | 2 квартал |  |  |
| 6 | д. Нератное |  | 5 | 3 квартал |  |  |
| 7. | д. Потемкино |  | 4 | 4 квартал |  |  |